Département de la Loire

--------------------------------------------------------------

COMMUNE

DE SAINT GENEST MALIFAUX

DECISION DU MAIRE 
N° 2025-09 du 6 août 2025

Le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2020, délégant au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dans la double limite d’un montant maximum de 200 000 € H.T. et du montant de chaque opération inscrite au budget ;

Vu le marché de construction d’un espace de loisirs et vie sociale, lot n°13, signé avec l’entreprise TECH ELEC en date du 27 juin 2024 pour un montant initial de travaux de 70 777,28 € HT ;

Vu l’avenant n°1 présenté par l’entreprise TECH ELEC en date du 5 août 2025 ;

Vu le budget primitif 2025 ;

Considérant que lors de la réalisation du chantier, des ajustements ont été nécessaires générant des plus-values à hauteur de 10 759,86 € HT et des moins-values à hauteur de 12 164,50 € HT.

DECIDE

Article 1er :	Pour effectuer ces travaux selon les ajustements ci-dessus, il a été nécessaire de conclure un avenant n°1 avec l’entreprise TECH ELEC, titulaire du lot n° 13 du marché de construction d’un espace de loisirs et vie sociale, pour un montant de – 1 404,64 € HT portant le marché à 69 372,64 € HT, soit - 1,98 % que le montant initial.

Fait à Saint-Genest-Malifaux, le 6 août 2025

Le Maire

Vincent DUCREUX