Département de la Loire

--------------------------------------------------------------

COMMUNE

DE SAINT GENEST MALIFAUX

DECISION DU MAIRE 
N° 2025-13 du 6 août 2025

Le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2020, délégant au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dans la double limite d’un montant maximum de 200 000 € H.T. et du montant de chaque opération inscrite au budget ;

Vu le marché de construction d’un espace de loisirs et vie sociale, lot n° 5, signé avec l’entreprise EXALU en date du 27 juin 2024 pour un montant initial de travaux de 89 808,00 € HT ;

Vu l’avenant n°1 présenté par l’entreprise ABC BORNE en date du 5 août 2025 ;

Vu le budget primitif 2025 ;

Considérant que lors de la réalisation du chantier, des ajustements ont été nécessaires (fourniture et pose d’un chassis vitré comprenant un vitrage fixe en partie basse avec 1 porte 1 ventail et un impose fixe en 2 parties) générant une plus-value à hauteur de 6 000,00 € HT.

DECIDE

Article 1er :	Pour effectuer ces travaux selon les ajustements ci-dessus, il a été nécessaire de conclure un avenant n°1 avec l’entreprise EXALU, titulaire du lot n° 5 du marché de construction d’un espace de loisirs et vie sociale, pour un montant de +6 000,00 € HT portant le marché à 95 808,00 € HT, soit +6,68 % que le montant initial.

Fait à Saint-Genest-Malifaux, le 6 août 2025

Le Maire

Vincent DUCREUX